Uma imagem contendo Logotipo

Descrição gerada automaticamente

**FACULDADE DE TECNOLOGIA SÃO PAULO TECH SCHOOL**

**Site de jogos e lista de mangas**

**JOÃO PEDRO MIZIARA**

**SÃO PAULO**

**ABR/2022**

**Sumário**

[OBJETIVO 3](#_Toc98261670)

[JUSTIFICATIVA 3](#_Toc98261671)

[ESCOPO 4](#_Toc98261672)

[RESIQUISITOS 4](#_Toc98261673)

[DIAGRAMA 4](#_Toc98261674)

[PREMISSAS 5](#_Toc98261675)

[RESTRIÇÕES 6](#_Toc98261676)

[EQUIPE ENVOLVIDA 6](#_Toc98261677)

[MARCOS NO PROJETO 7](#_Toc98261678)

[ORÇAMENTO 7](#_Toc98261679)

[SUSTENTAÇÃO 8](#_Toc98261680)

[BACKLOG DO PROJETO 9](#_Toc98261681)

**MODELAGEM LÓGICA..................................................................10**

[REFERÊNCIAS 11](#_Toc98261682)

# **OBJETIVO**

O projeto que será desenvolvido tem como principal objetivo trazer diversão para os leitores e futuros leitores de mangas.

Aumentar o número de leitores de mangas, para futuramente existirem mais produção e tradução de manga no Brasil.

# **JUSTIFICATIVA**

# 

# **ESCOPO**

O projeto Freedom consiste em um site onde o usuário deverá logar-se para poder ter acesso a o quiz e as recomendações de quais mangas e seus tipos que mais combinam com a pessoa.

## **REQUISITOS**

Para o projeto foram levantados os seguintes requisitos que serão necessários para cumprir o plano de projeto. Os requisitos seguem a lista abaixo:

* Cadastro e login
* Site intuitivo onde o usuário possa ter uma boa experiência de maneira fácil para se achar
* Banco de dados para armazenamento dos dados.

## **PREMISSAS**

Para execução do projeto foram estabelecidas as seguintes premissas:

* Disponibilidade de rede de internet para poder ter acesso a o site;
* Técnico para fazer manutenções no site caso precise

## **RESTRIÇÕES**

Para execução do projeto foram determinadas as seguintes restrições:

* Não pensar em lucros financeiros com o site;
* Equipe limitada a 7 funcionários;
* Prazo de um 1 mês para conclusão do projeto;

## **EQUIPE ENVOLVIDA**

Equipe para o desenvolvimento completo do projeto:

* Desenvolvedor Front-end: Será responsável pelo desenvolvimento WEB para nossos clientes.
* Designer: Responsável pela parte estética do nosso produto, além de se preocupar com a experiência do usuário (UX).
* Programador Back-end.: Responsável com todo desenvolvimento back do site desenvolvido, além de estar prestando suporte técnico para clientes com algum problema em seu sistema.
* Desenvolvedor banco de dados: Responsável pela plataforma de coleta de dados, desde seu desenvolvimento inicial até sua aplicação no projeto.

## **MARCOS NO PROJETO**

Para a execução desde projeto ser um sucesso foram estabelecidos marcos considerados de grande importância para um bom resultado. Esses marcos são:

* Testes semanais de sistemas e soluções do projeto.

## 

## **SUSTENTAÇÃO**

Após a finalização do projeto é importante manter a sustentação do mesmo, para evitar possíveis transtornos ao usuário. Entre algumas das práticas importantes de sustentação estão:

* Atualização mensal do banco de dados;
* Chat para suporte 24h por dia.;
* Manutenção sem custos ao cliente, dentro do período de 1 ano após a instalação do projeto.

# 

**Modelagem Lógica**

**Diagrama

Descrição gerada automaticamente**

# **REFERÊNCIAS**

ANGELA, Paula. “Temperatura e umidade do morango” disponível em : <http://meteorologia.florianopolis.ifsc.edu.br/formularioPI/arquivos_de_usuario/20064D.pdf> Acesso em 10 de março de 2022

CALVINIO, Marco. “Locais de plantação “ Disponível em: <https://revistacampoenegocios.com.br/qual-o-panorama-da-producao-de-morango-no-brasil/#:~:text=Os%20principais%20Estados%20produtores%20de,Catarina%20e%20Sul%20do%20Paran%C3%A1> Acesso em 12 de março de 2022.

BANOW, Sandra. “Ranking de produção”. Disponível em:

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/222342/1/Antunes-Anuario-HF-2021-pag-87.pdf>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2022

MEDEIROS, Talissa. “Dados da perda de morango em São Paulo”. Disponível em:

<https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/07/22/geada-volta-a-prejudicar-plantacoes-de-morango-em-jarinu.ghtml>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2022